Приложение к приказу

Управления общего образования

администрации города Ливны

от 10 ноября 2023 года №239

План-график («дорожная карта»)

реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области»   
на период проведения капитального ремонта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия города Ливны в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Результат |
| **I.** | **Организационно-управленческая деятельность** | | |  |
| 1.1 | Разработка плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны в 2024 году | Ноябрь  2023 года | Администрация города Ливны,  управление общего образования администрации города Ливны | Приказ управления общего образования администрации города Ливны «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны в 2024 году» |
| 1.2 | Разработана «дорожная карта» по МБОУ Гимназия г. Ливны, включенному в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области» | До 1 декабря  2023 года | Администрация города Ливны,  управление общего образования администрации города Ливны | Нормативный правовой акт об утверждении «дорожной карты» управлением общего образования администрации города Ливны. Разработан и утвержден план мероприятий |
| 1.3 | Разработана «дорожная карта» по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны в 2024 году, включенного в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области» | В течение декабря 2023 года | Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Разработан и утвержден план мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г. Ливны |
| **II** | **Разработка нормативных правовых документов** | | | |
| 2.1 | Разработка нормативного правового акта  о проведении ремонтных работ  в МБОУ Гимназия г.Ливны 2024 году, включенном в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области» | декабрь  2023 года | Администрация города Ливны,  Управление общего образования администрации города Ливны | Подготовлен нормативный правовой акт о проведении ремонтных работ в МБОУ Гимназия г. Ливны |
| 2.2 | Утверждение плана мероприятийорганизации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в МБОУ Гимназия г.Ливны в 2024 году, включенного в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области» | декабрь  2023 года | Управление общего образования администрации города Ливны | Приказ об утверждении плана организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в МБОУ Гимназия г.Ливны в 2024 году, включенного в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области» |
| 2.3 | Разработка положения о порядке временного перевода обучающихся в МБОУ Гимназия г. Ливны на двухсменный режим обучения в корпусе № 2 во время проведения капитального ремонта | Декабрь  2023 года | Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Локальный акт МБОУ Гимназия г. Ливны о порядке временного перевода обучающихся МБОУ Гимназия г. Ливны на двухсменный режим обучения в корпусе № 2 во время проведения капитального ремонта |
| 2.4 | Разработка положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г. Ливны | Декабрь  2023 года | МБОУ Гимназия г.Ливны | МБОУ Гимназия г. Ливны разработано и утверждено положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта в 2024 году |
| 2.5 | Разработка приказа о временном переводе обучающихся МБОУ Гимназия г. Ливны на двухсменный режим обучения в корпусе № 2 во время проведения капитального ремонта | Декабрь  2023 года | Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Приказ о временном переводе обучающихся МБОУ Гимназия г. Ливны на двухсменный режим обучения в корпусе № 2 во время проведения капитального ремонта |
| **III** | **Работа с педагогическими работниками, иными категориями работников, обучающимися, родителями МБОУ Гимназия г. Ливны** | | | |
| 3.1 | Мероприятия по обеспечению трудовых прав педагогических работников, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала в связи с проведением в 2024 году капитального ремонта МБОУ Гимназия г. Ливны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации | До начала ремонтных работ | МБОУ Гимназия г. Ливны |  |
| 3.2 | Прохождение повышения квалификации, профессиональная переподготовка учителей и управленческих команд МБОУ Гимназия г.Ливны, находящегося на капитальном ремонте | В течение  2024 года | БУ ОО ДПО «Институт развития образования», общеобразовательные организации | Документы о повышении квалификации педагогических работников и администрации МБОУ Гимназия г.Ливны, находящегося на капитальном ремонте |
| 3.3 | Привлечение родителей, обучающихся, педагогических работников к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в МБОУ Гимназия г.Ливны | Постоянно, в соответствии с планом проведения ремонтных работ | Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Подготовлен план мероприятий.  Информационно-аналитическая справка |
| 3.4 | Обеспечено участие педагогических работников в мероприятиях по оснащению МБОУ Гимназия г.Ливны, находящегося на капитальном ремонте, средствами обучения и воспитания по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | В течение  2024 года | Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Информационно-аналитическая справка |
| **VI** | **Оснащение МБОУ Гимназия г.Ливны** **средствами обучения и воспитания, учебниками и учебными пособиями** | | | |
| 4.1 | Проведен анализ потребности МБОУ Гимназия г.Ливны, находящегося на капитальном ремонте, в средствах обучения и воспитания | не позднее 1 марта 2024 года | Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Сформирован перечень оборудования, средств обучения и воспитания |
| 4.2 | Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения воспитания | не позднее 15 апреля 2024 года | Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Инфраструктурные листы по закупке средств обучения воспитания |
| 4.3 | Проведен анализ потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в МБОУ Гимназия г.Ливны находящемся на капитальном ремонте | не позднее 1 мая  2024 года | Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Информационно-аналитическая справка |
| 4.4 | Обеспечено обновление учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в  МБОУ Гимназия г.Ливны, находящемся на капитальном ремонте | не позднее 1 сентября  2024 года | Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Информационно-аналитическая справка |
| **V** | **Соблюдение требований к антитеррористической защищенности МБОУ Гимназия г.Ливны** | | | |
| 5.1 | Проведен анализ потребности соблюдения обязательных для выполнения мероприятий  по обеспечению антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте,  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований  к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации  от 02.08.2019 г. № 1006) | не позднее 31 января  2024 года | Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Информационно-аналитическая справка |
| 5.2 | Обеспечены требования к антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте,  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 | не позднее дня окончания капитального ремонта | Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Информационно-аналитическая справка |
| **VI** | **Организация питания обучающихся, МБОУ Гимназия г. Ливны находящемся на капитальном ремонте** | | | |
| 6.1. | Организация взаимодействия Департамента образования Орловской области, администрации города Ливны по вопросу организации питания обучающихся в МБОУ Гимназия г.Ливны | В период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны | Департамент образования Орловской области,  Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Подготовлен план мероприятий по взаимодействию |
| 6.2. | Внесение изменения в Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию город Ливны на возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся и субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МБОУ Гимназия г.Ливны | В период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны | Департамент образования Орловской области,  Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Внесены изменения в Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию город Ливны на возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся и субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МБОУ Гимназия г.Ливны |
| 6.3 | Внесение изменения в Соглашения, заключенные между администрацией города Ливны и МБОУ Гимназия г.Ливны | В период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны | Департамент образования Орловской области,  Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Внесены изменения  в Соглашения, заключенные между администрацией города Ливны и МБОУ Гимназия г.Ливны |
| **VII** | **Организация контроля за проведением капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны, организацией образовательного процесса обучающихся** | | | |
| 7.1. | Организация взаимодействия Департамента образования Орловской области, правоохранительных и контрольно-надзорных органов Орловской области, администрации города Ливны, участвующих в реализации регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области», по вопросам капитального ремонта МБОУ Гимназия г. Ливны | В период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны | Департамент образования Орловской области,  по согласованию: представители МЧС России по Орловской области, Управления Роспотребнадзора по Орловской области, прокуратуры Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов | Создан Координационный Совет Орловской области по решению вопросов капитального ремонта общеобразовательных организаций |
| 7.2. | Организация контроля создания условия для получения доступного и качественного образования в МБОУ Гимназия г.Ливны для обучающихся, переведенных на период проведения капитального ремонта | В период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны | Администрация города Ливны |  |
| 7.3 | Привлечение представителей общественности  (в том числе родительской и педагогической общественности) к мероприятиям по контролю  за проведением капитального ремонта  и обновлением инфраструктуры МБОУ Гимназия г.Ливны | В период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны | Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Созданы муниципальные, школьные общественные советы по контролю  за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры МБОУ Гимназия г.Ливны |
| **VIII** | **Информационно-разъяснительная работа** | | | |
| 8.1 | Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, представителями СМИ, общественностью по вопросам организации и проведения капитального ремонта, обновления инфраструктуры МБОУ Гимназия г.Ливны, организации образовательного процесса на время проведения капитального ремонта | На постоянной основе в период подготовки и проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны | Управление общего образования администрации города Ливны,  МБОУ Гимназия г.Ливны | Проведение информационно-разъяснительной работы на постоянной основе. Размещение информационных материалов на сайте МБОУ Гимназия г.Ливны в СМИ, соцсетях |
| 8.2 | Организация работы муниципальной «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по различным вопросам реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования» | На постоянной основе в период реализации проекта | Управление общего образования администрации города Ливны | Организована работа муниципальной «горячей линии». Оперативное рассмотрение обращений, поступающих на «горячую линию» |
| **IX** | **Организация закупки с целью проведения капитального ремонта, оснащения МБОУ Гимназия г.Ливны средствами обучения и воспитания, обновления учебников и учебных пособий** | | | |
| 9.1 | Объявлены закупки на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ Гимназия г.Ливны | В кратчайший срок после доведения ЛБО,  не позднее  15 января  2024 года | Управление общего образования администрации города Ливны и заказчик выполнения работ | Размещение извещений  об осуществлении закупок в ЕИС |
| 9.2 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания | Не позднее 1 мая 2024 года | Управление общего образования администрации города Ливны и заказчик оборудования | Размещение извещений  об осуществлении закупок в ЕИС |